ИНФОРМАЦИЯ

о ходе выполнения Сводного перечня наказов избирателей депутатам Курганской городской Думы VII созыва на 2020 год

по состоянию на 1 апреля 2020 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Выполнение | Ответственный орган Администрации города Кургана*, депутат Курганской городской Думы 7 созыва |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1 |  |  |
| 1 | Строительство линии наружного освещения по ул. Заречной в микрорайоне Глинки | Разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение госэкспертизы. Проведен аукцион (16.01.2020 г.), определена подрядная организация для выполнения строительно-монтажных работ, заключен договор (28.01.2020 г.). Срок выполнения работ по контракту – 30.04.2020 г. | ДАСиЗО, Руденко Сергей Викторович (по согласованию) |
|  | Территориальная группа № 1 |  |  |
| 2 | Выполнение работ по профилированию с подсыпкой вторичным материалом (при его наличии) ул. Урожайной | Выполнить работы по профилированию с подсыпкой вторичным материалом (при его наличии) ул. Урожайной планируется в летний строительный период – до 01.10.2020 г. | ДРГХ, Рудаков Антон Викторович (по согласованию) |
|  | ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2 |  |  |
| 3 | Ремонт междворового проезда по ул. Гоголя, № 128 и въездов во дворы домов №№ 122, 124, 126 по ул. Гоголя (при условии софинансирования работ жителями данных домов) | Выполнение работ по ремонту междворового проезда по ул. Гоголя, № 128 и въездов во дворы домов №№ 122, 124, 126 по ул. Гоголя планируется в летний строительный период – до 01.10.2020 г. | ДРГХ, Воробьева Наталья Михайловна (по согласованию), |
| 4 | Текущий ремонт зданий и благоустройство прилегающих территорий МБОУ «Гимназия № 27» (ул. К. Мяготина, № 176) и МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 61 «Радужный» (ул. Гоголя, № 155) | Ведется работа по подготовке аукционной документации. Проведение аукциона планируется в апреле - мае 2020 года. Приступить к проведению ремонтных работ на объектах планируется после окончания образовательного процесса во 2 - 3 квартале 2020 года. | ДСП, Воробьева Наталья Михайловна (по согласованию) |
|  | Территориальная группа № 2 |  |  |
| 5 | Проектирование сети газораспределения к многоквартирным жилым домам по ул. Пролетарской – ул. Савельевский переезд – ул. Ипподромной – ул. К. Мяготина | Проведение аукциона по выбору подрядной организации для выполнения работ по проектированию планируется после выделения финансирования. | ДАСиЗО, Пивоваров Максим Владимирович (по согласованию) |
| 6 | Проектирование и строительство линии наружного освещения от здания № 64Б по ул. Станционной до здания № 74А по ул. Станционной | Проведение аукциона по выбору подрядной организации для выполнения работ по проектированию планируется после выделения финансирования. | ДАСиЗО, Пивоваров Максим Владимирович (по согласованию) |
| 7 | Выполнение работ по обрезке деревьев между зданием МБОУ СОШ № 10 (ул. Урицкого, № 193) и жилыми домами № 143А по ул. К. Маркса, № 195 по ул. Урицкого | Возможность выполнения работ по обрезке зеленых насаждений будет рассмотрена дополнительно по результатам комиссионного обследования. | ДРГХ, Пивоваров Максим Владимирович (по согласованию) |
|  | Территориальная группа № 3 |  |  |
| 8 | Обустройство спортивной площадки с элементами воркаута на территории МБОУ СОШ № 10 (ул. Урицкого,193) | В связи с реорганизацией образовательных учреждений города Кургана МБОУ СОШ №10 вошла в состав МБОУ СОШ № 50. Обустройство спортивной площадки с элементами воркаута на территории образовательного учреждения планируется во 2 - 3 квартале 2020 года. | ДСП, Зырянов Виктор Леонидович (по согласованию) |
|  | ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3 |  |  |
| 9 | Благоустройство сквера по ул. Сиреневой в микрорайоне Тополя | Выполнить работы по благоустройству сквера по ул. Сиреневой в микрорайоне Тополя планируется в летний строительный период – до 01.10.2020 г. | ДРГХ, Исламов Артем Маратович (по согласованию) |
| 10 | Строительство линий наружного освещения в микрорайоне Тополя: - по ул. Осиновой; - по ул. Московской | Выполнено строительство линии наружного освещения по ул. Московской, линия введена в эксплуатацию. Разработана проектно-сметная документация на строительство линии наружного освещения по ул. Осиновой, получено положительное заключение госэкспертизы. Проведение аукциона по выбору подрядной организации для выполнения строительных работ планируется после выделения финансирования. | ДАСиЗО, Исламов Артем Маратович (по согласованию) |
|  | Территориальная группа № 3 |  |  |
| 11 | Строительство подъездной дороги к микрорайону Теплый стан | Заключен контракт на выполнение работ по строительству подъездной дороги к микрорайону Теплый стан (27.01.2020 г.). Срок завершения работ по контракту - 30.09.2020 г. | ДАСиЗО, Кайгородов Роман Евгеньевич (по согласованию) |
|  | Территориальная группа № 13 |  |  |
| 12 | Включение автомобильной дороги, соединяющей поселок Смолино и кладбище Смолино, в реестр автомобильных дорог общего пользования с последующим содержанием данной дороги | Автомобильная дорога, соединяющая поселок Смолино и кладбище Смолино, включена в реестр автомобильных дорог общего пользования с последующим содержанием данной дороги | ДРГХ, Державин Валерий Владимирович (по согласованию) |
| 13 | Ямочный ремонт ул. Володарского от ул. Куйбышева до ул. Климова | Выполнить работы по ямочному ремонту ул. Володарского от ул. Куйбышева до ул. Климова планируется в летний строительный период – до 01.10.2020 г. | ДРГХ, Державин Валерий Владимирович (по согласованию) |
|  | ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4 |  |  |
| 14 | Благоустройство дворовой территории по ул. Пролетарской, № 46 | Выполнить работы по благоустройству дворовой территории по ул. Пролетарской, № 46 планируется в летний строительный период - до 01.10.2020 г. | ДРГХ, Хильчук Татьяна Юрьевна (по согласованию) |
| 15 | Выполнение работ по выборочной обрезке деревьев (при условии нахождения их на муниципальной территории и наличия разрешений на обрезку): - ул. Ленина, № 38; - ул. Ленина, № 48а; - ул. Советская, № 40; - ул. Красина, № 39; - ул. Томина, № 12, № 16 | Возможность выполнения работ по обрезке зеленых насаждений будет рассмотрена дополнительно по результатам комиссионного обследования. | ДРГХ, Хильчук Татьяна Юрьевна (по согласованию) |
| 16 | Перевод на природный газ жилых домов: - ул. К. Маркса, № 74; - ул. М. Горького, № 127 | Работы по переводу на природный газ указанных домов выполнены. | ДАСиЗО, Хильчук Татьяна Юрьевна (по согласованию) |
| 17 | Строительство сетей газораспределения в квадрате улиц К. Мяготина – Кирова – Гоголя - Красина | Разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение госэкспертизы. Проведение аукциона по выбору подрядной организации для выполнения строительно-монтажных работ планируется после выделения финансирования. | ДАСиЗО, Хильчук Татьяна Юрьевна (по согласованию) |
| 18 | Текущий ремонт зданий и благоустройство прилегающих территорий МБОУ СОШ № 42 (ул. Кирова, № 52) | Ведется работа по подготовке аукционной документации. Проведение аукциона планируется в апреле - мае 2020 года. Приступить к проведению ремонтных работ на объекте планируется после окончания образовательного процесса во 2 - 3 квартале 2020 года. | ДСП, Хильчук Татьяна Юрьевна (по согласованию) |
|  | ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 5 |  |  |
| 19 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов № 97, № 99 по ул. К. Мяготина | Выполнить работу по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов № 97, № 99 по ул. К. Мяготина планируется в летний строительный период - до 01.10.2020 г. | ДРГХ, Сергеечев Роман Николаевич (по согласованию) |
| 20 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 48 по ул. Криволапова | Выполнить работу по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома № 48 по ул. Криволапова планируется в летний строительный период – до 01.10.2020 г. | ДРГХ, Сергеечев Роман Николаевич (по согласованию) |
| 21 | Благоустройство Бошняковского сквера (ул. Красина – ул. Проходная) | Выполнить работу по благоустройству Бошняковского сквера (ул. Красина – ул. Проходная) планируется в летний строительный период - до 01.10.2020 г. | ДРГХ, Сергеечев Роман Николаевич (по согласованию) |
| 22 | Текущий ремонт зданий и благоустройство прилегающих территорий МАОУ «Гимназия № 30» (ул. Станционная, № 26) | Ведется работа по подготовке аукционной документации. Проведение аукциона планируется в апреле - мае 2020 года. Приступить к проведению ремонтных работ на объекте планируется после окончания образовательного процесса во 2-3 квартале 2020 года. | ДСП, Сергеечев Роман Николаевич (по согласованию) |
|  | Территориальная группа № 5 |  |  |
| 23 | Текущий ремонт зданий и благоустройство прилегающих территорий МБОУ СОШ № 29 (ул. С. Васильева, № 7) | Проведен аукцион, определена подрядная организация для выполнения работ по замене окон (24.03.2020 г.). Срок выполнения работ – 10 дней с даты подписания контракта, контракт - в процессе подписания. Для проведения других ремонтных работ ведется подготовка аукционной документации. Проведение аукциона планируется в апреле-мае 2020 года. | ДСП, Пущин Артур Александрович (по согласованию) |
|  | ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 6 |  |  |
| 24 | Благоустройство сквера по ул. Победы между ул. Невежина и ул. Кремлева с устройством линии наружного освещения по ул. Победы | Выполнить работу по благоустройству сквера по ул. Победы между ул. Невежина и ул. Кремлева с устройством линии наружного освещения по ул. Победы планируется в летний строительный период - до 01.10.2020 г. | ДРГХ Бардин Сергей Викторович (по согласованию) |
| 25 | Проведение работ по обследованию и вырубке аварийных и старых деревьев по улицам 1 Мая, Сухэ-Батора, Кремлева, Победы, Тельмана (вдоль старицы реки Тобол) | Возможность выполнения работ по обследованию и вырубке аварийных и старых деревьев будет рассмотрена дополнительно по результатам комиссионного обследования. | ДРГХ, Бардин Сергей Викторович (по согласованию) |
| 26 | Проектирование линии наружного освещения по ул. Сухэ-Батора | Проведение аукциона по выбору подрядной организации для выполнения проектных работ планируется после выделения финансирования. | ДАСиЗО Бардин Сергей Викторович (по согласованию) |
| 27 | Строительство линии наружного освещения от дома № 10 на бульваре Солнечном до дома № 64а по пр. Конституции | Разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение госэкспертизы. Проведение аукциона по выбору подрядной организации для выполнения строительно-монтажных работ планируется после выделения финансирования. | ДАСиЗО, Бардин Сергей Викторович (по согласованию) |
| 28 | Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 11 (ул. Карельцева, № 103) | В здании школы ведутся работы по замене оконных блоков и ремонту вентиляционной системы. На сайте закупок размещена аукционная документация так же на замену окон (19.03.2020 г.), проведение аукциона - 30.03.2020 г. Передана для размещения на сайте закупок аукционная документация на ремонт кровли, проведение аукциона – апрель - май 2020 года. | ДСП, Бардин Сергей Викторович (по согласованию) |
| 29 | Завершение ямочного ремонта тротуара по ул. 4-ой Больничной, № 46 в районе пересечения с ул. Карельцева | Завершение ямочного ремонта планируется в летний строительный период - до 01.10.2020 г. | ДРГХ |
| 30 | Ямочный ремонт асфальтового покрытия около магазина «Магнит» по ул. 1 Мая, № 4 | Выполнить работы по ямочному ремонту асфальтового покрытия около магазина «Магнит» по ул. 1 Мая, № 4 планируется в летний строительный период – до 01.10.2020 г. | ДРГХ |
|  | ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 7 |  |  |
| 31 | Выполнение работ по ремонту и покраске остановочного павильона на конечной остановке на бульваре Солнечном | Выполнить работы по ремонту и покраске остановочного павильона на конечной остановке на бульваре Солнечном планируется до 01.06.2020 г. | ДРГХ, Портнов Иван Александрович (по согласованию) |
| 32 | Выполнение работ по профилированию с подсыпкой вторичным материалом участка дороги от микрорайона Пригородного через микрорайон Осиновка до микрорайона Черемухово | Выполнить работы по профилированию с подсыпкой вторичным материалом участка дороги от микрорайона Пригородного через микрорайон Осиновка до микрорайона Черемухово планируется до 01.10.2020 г. | ДРГХ, Портнов Иван Александрович (по согласованию) |
| 33 | Строительство линии наружного освещения в микрорайоне Черемухово: - по ул. Каштановой; - по ул. Хвойной, ул. Ракитовой, ул. Каштановой | Разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение госэкспертизы. Проведение аукциона по выбору подрядной организации для выполнения строительно-монтажных работ планируется после выделения финансирования. | ДАСиЗО, Портнов Иван Александрович (по согласованию) |
| 34 | Разработка проектно-сметной документации по строительству линии наружного освещения по ул. Космонавтов в микрорайоне Черемухово | Разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение госэкспертизы. Проведение аукциона по выбору подрядной организации для выполнения строительно-монтажных работ планируется после выделения финансирования. | ДАСиЗО, Портнов Иван Александрович (по согласованию) |
| 35 | Разработка проектно-сметной документации по строительству линии наружного освещения по ул. Школьной в микрорайоне Черемухово (от ул. Космонавтов до СТ «Урочище Выгородки») | Проведение аукциона по выбору подрядной организации для разработки проектно-сметной документации планируется после выделения финансирования. | ДАСиЗО, Портнов Иван Александрович (по согласованию) |
| 36 | Текущий ремонт зданий и благоустройство прилегающих территорий МБОУ СОШ № 59 (микрорайон Черемухово, ул. Космонавтов, № 7) и МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 78 «Звездочка» (микрорайон Черемухово, ул. Комсомольская, № 9) | Ведется работа по подготовке аукционной документации. Проведение аукциона планируется в апреле - мае 2020 года. Приступить к проведению ремонтных работ на объектах планируется после окончания образовательного процесса во 2 - 3 квартале 2020 года. | ДСП, Портнов Иван Александрович (по согласованию) |
|  | ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 8 |  |  |
| 37 | Установка остановочного павильона на автобусной остановке «Школа № 28» (в сторону Заозерного микрорайона) | Выполнить работы по установке остановочного павильона на автобусной остановке «Школа № 28» (в сторону Заозерного микрорайона) планируется до 31.12.2020 г. | ДРГХ, Маклыгин Александр Александрович (по согласованию) |
| 38 | Благоустройство дворовой территории по ул. Зеленой, № 8 | Выполнить работы по благоустройству дворовой территории по ул. Зеленой, № 8 планируется в летний строительный период – до 01.10.2020 г. | ДРГХ, Маклыгин Александр Александрович (по согласованию) |
| 39 | Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство автомобильной дороги по ул. Калинина (от ул. Садовой) в городе Кургане» | Заключен контракт на разработку проектно-сметной документации (17.10.2019 г.). Срок выполнения работ по контракту – не позднее 27.04.2020 г. | ДАСиЗО, Маклыгин Александр Александрович (по согласованию) |
| 40 | Проработка вопроса по определению правообладателя земельного участка по ул. Зеленой, № 4 (кадастровый номер 45:25:020811:264) с объектом незавершенного строительства (кадастровый 45:25:020811:4271) в целях предотвращения аварийной ситуации | Для определения правообладателя объекта незавершенного строительства по адресу: ул. Зеленая, №4 (кадастровый номер 45:25:020811:4271) направлен запрос в Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Курганской области. На основании полученной выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости сведения о зарегистрированных правах, отсутствуют. В настоящее время направлен запрос о предоставлении сведений об основании постановки на кадастровый учет объекта, расположенного по вышеуказанному адресу. | ДАСиЗО, ДФИ, Маклыгин Александр Александрович (по согласованию) |
|  | Территориальная группа № 8 |  |  |
| 41 | Выполнение работ по профилированию ул. Глинской (в сторону ул. Омской) | Выполнить работы по профилированию ул. Глинской (в сторону ул. Омской) планируется до 01.10.2020 г. | ДРГХ, Верходлиб Юлия Владимировна (по согласованию) |
| 42 | Текущий ремонт зданий и благоустройство прилегающих территорий МБОУ СОШ № 28 (ул. Отдыха, № 7а) и МБДОУ «Детский сад комбинированного вила № 169 «Мальвина» (ул. Отдыха, № 6) | Ведется работа по подготовке аукционной документации. Проведение аукциона планируется в апреле - мае 2020 года. Приступить к проведению ремонтных работ на объекте планируется после окончания образовательного процесса во 2 - 3 квартале 2020 года. | ДСП, Верходлиб Юлия Владимировна (по согласованию) |
| 43 | Организация освещения корта МБОУ ДО «Центр детского творчества «Аэлита» (ул. Отдыха, № 53) в зимнее время с 18-00 часов до 20-00 часов | Хоккейный корт по адресу ул. Отдыха, 53 находится на балансе МБОУ ДО ЦДТ «Аэлита», территория корта используется учреждением в образовательных целях только в светлое время суток. В вечернее время суток корт находится в свободном доступе для жителей прилегающих домов. Ввиду отсутствия на балансе МБОУ ДО ЦДТ «Аэлита» системы освещения корта (ж/б опоры, светильники) расходы по ремонту, модернизации и потреблению электроэнергии не могут быть произведены за счет учреждения. | ДСП, Верходлиб Юлия Владимировна (по согласованию) |
| 44 | Выполнение работ по подсыпке материалом от разборки асфальтобетонного покрытия дорог по ул. Новостроек от ул. Матросова до ул. Земнухова | Выполнить работы по подсыпке материалом от разборки асфальтобетонного покрытия дорог по ул. Новостроек от ул. Матросова до ул. Земнухова планируется в летний строительный период - до 01.10.2020 г. | ДРГХ |
|  | ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 9 |  |  |
| 45 | Выполнение работ по обустройству подъездной дороги к МБОУ СОШ № 56 (3 микрорайон, № 23) и МБДОУ «Детский сад № 142 «Веснушки» (5 микрорайон, № 26) | Выполнить работы по обустройству подъездной дороги к МБОУ СОШ № 56 (3 микрорайон, № 23) и МБДОУ «Детский сад № 142 «Веснушки» (5 микрорайон, № 26) планируется до 01.10.2020 г. | ДРГХ, Романович Анастасия Олеговна (по согласованию) |
| 46 | Установка остановочного павильона на конечной автобусной остановке по ул. Витебского (6а микрорайон) | Выполнить работы по установке остановочного павильона на конечной автобусной остановке по ул. Витебского (6а микрорайон) планируется до 31.12.2020 г. | ДРГХ, Романович Анастасия Олеговна (по согласованию) |
|  | Территориальная группа № 9 |  |  |
| 47 | Обустройство заездного кармана на автобусной остановке «Улица Комиссаров» в районе дома № 7 по ул. Смирнова | Выполнить обустройство заездного кармана на автобусной остановке «Улица Комиссаров» в районе дома № 7 по ул. Смирнова планируется в летний строительный период – до 01.10.2020 г. | ДРГХ, Лузин Владимир Афонасьевич (по согласованию) |
| 48 | Ремонт дворовой территории дома № 30 в 6 микрорайоне | Благоустройство дворовой территории дома № 30 в 6 микрорайоне планируется выполнить только в части обустройства ливневой канализации в срок до 01.10.2020 г. | ДРГХ, Лузин Владимир Афонасьевич (по согласованию) |
| 49 | Текущий ремонт здания и благоустройство прилегающей территории МБОУ СОШ № 5 (6 микрорайон, № 16а) | Ведется работа по подготовке аукционной документации. Проведение аукциона планируется в апреле - мае 2020 года. Приступить к проведению ремонтных работ на объекте планируется после окончания образовательного процесса во 2 - 3 квартале 2020 года. | ДСП, Лузин Владимир Афонасьевич (по согласованию) |
| 50 | Капитальный ремонт (восстановление) лестничных маршей (спусков) на территории МБОУ «Гимназия № 19»: - со стороны МБОУ «СОШ № 56»; - со стороны территории, прилегающей к многоквартирному дому № 14 в 5-ом микрорайоне | Ведется работа по подготовке аукционной документации. Проведение аукциона планируется в апреле - мае 2020 года. Приступить к проведению ремонтных работ на объекте планируется после окончания образовательного процесса во 2 - 3 квартале 2020 года. | ДСП |
|  | Территориальная группа № 13 |  |  |
| 51 | Ремонт ул. Стройбазы, ул. 2-ой Часовой, ул. Загородной | Выполнить ремонт ул. Стройбазы, ул. 2-ой Часовой, ул. Загородной планируется до 01.10.2020 г. при условии выделения Дорожным фондом Курганской области дополнительного финансирования. | ДРГХ, Державин Валерий Владимирович (по согласованию) |
|  | ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 10 |  |  |
| 52 | Ремонт проезда с ул. Достовалова в арку дома № 21 во 2-ом микрорайоне | Выполнить работы по ремонту проезда с ул. Достовалова в арку дома № 21 во 2-ом микрорайоне планируется в летний строительный период - до 01.10.2020 г. | ДРГХ, Силантьева Любовь Алексеевна (по согласованию) |
| 53 | Благоустройство территории на углу ул. Мостостроителей и пр. Голикова (снос заброшенных строений, выполнение работ по проектированию сквера) | Выполнить работы по благоустройству территории на углу ул. Мостостроителей и пр. Голикова (снос заброшенных строений, выполнение работ по проектированию сквера) планируется в летний строительный период – до 01.10.2020 г. | ДРГХ, Силантьева Любовь Алексеевна (по согласованию) |
| 54 | Демонтаж бесхозных гаражей возле дома № 20 во 2-ом микрорайоне | Выполнены работы по демонтажу 5-ти бесхозных металлических гаражей в районе дома № 20 во 2-ом микрорайоне. | ДАСиЗО, Силантьева Любовь Алексеевна (по согласованию) |
| 55 | Выполнение работ по санитарной обрезке и сносу зеленых насаждений на территории МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 122 «Кораблик» (2 микрорайон, № 6) | Выполнение работ по санитарной обрезке и сносу деревьев на территории МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 122 «Кораблик» (2 микрорайон, № 6) внесено в план работ МБУ «КурганЛес» на 2 - 3 квартал 2020 года. | ДСП, Силантьева Любовь Алексеевна (по согласованию) |
|  | Территориальная группа № 10 |  |  |
| 56 | Проработка вопроса о возможности оборудования пешеходного перехода через улицу Генерала Дубынина в районе домов № 24 и № 21 в 3-ем микрорайоне | Вопрос о возможности оборудования пешеходного перехода через улицу Генерала Дубынина в районе домов № 24 и № 21 в 3-ем микрорайоне планируется рассмотреть в летний строительный период – до 01.10.2020 г. | ДРГХ, Лушников Алексей Олегович (по согласованию) |
| 57 | Строительство линии наружного освещения в районе домов № 20, № 20а, № 21 в 3-ем микрорайоне | Разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение госэкспертизы. Проведение аукциона по выбору подрядной организации для выполнения строительно-монтажных работ планируется после выделения финансирования. | ДАСиЗО, Лушников Алексей Олегович (по согласованию) |
| 58 | Ремонт проезда между домами № 9 и № 14 в 5-ом микрорайоне с устройством парковки перед главным входом в здание МБОУ «Гимназия № 19» | Работы по ремонту проезда между домами № 9 и № 14 в 5-ом микрорайоне с устройством парковки перед главным входом в здание МБОУ «Гимназия № 19» планируется выполнить в летний строительный период – до 01.10.2020 г. | ДРГХ |
|  | ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 11 |  |  |
| 59 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов №№ 5, 7, 9 по ул. Дзержинского | Выполнить работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов №№ 5, 7, 9 по ул. Дзержинского планируется в летний строительный период – до 01.10.2020 г. | ДРГХ, Прозоров Олег Викторович (по согласованию) |
| 60 | Асфальтирование проезда с ул. Дзержинского во двор между домами №№ 50, 52 по ул. Дзержинского | Выполнить работы по асфальтированию проезда с ул. Дзержинского во двор между домами №№ 50, 52 по ул. Дзержинского планируется в летний строительный период – до 01.10.2020 г. | ДРГХ, Прозоров Олег Викторович (по согласованию) |
| 61 | Перевод на природный газ жилых домов, расположенных на территории между ул. Дзержинского, ул. Бурова-Петрова, ул. Некрасова и пр. Машиностроителей | Разработана проектно-сметная документация. Передать документацию на госэкспертизу планируется после выделения финансирования. Проведение аукциона по выбору подрядной организации для выполнения строительно-монтажных работ – после получения положительного заключения госэкспертизы. | ДАСиЗО, Прозоров Олег Викторович (по согласованию) |
| 62 | Строительство газораспределительных сетей природного газа по: - ул. Рабоче-Крестьянской, № 14; ул. Зайцева, № 85; ул. Дзержинского, № 6; - ул. Дзержинского, № 6а; ул. Машиностроителей, №№ 3, 5, 7, 9; пос. Механический, №№ 4, 5, 7, 7а, 9; ул. Ястржембского, №№ 40а, 40б | Разработана проектно-сметная документация, готовится к передаче на госэкспертизу. Подрядная организация нарушает условия контракта, к ней будут применены штрафные санкции. Проведение аукциона по выбору подрядной организации для выполнения строительно-монтажных работ планируется после получения положительного заключения госэкспертизы и выделения финансирования. | ДАСиЗО, Прозоров Олег Викторович (по согласованию) |
|  | Территориальная группа № 11 |  |  |
| 63 | Проработка вопроса о возможности установки спортивной площадки с элементами воркаута на территории сквера по ул. Дзержинского – ул. Ястржембского | Вопрос о возможности установки спортивной площадки с элементами воркаута на территории сквера по ул. Дзержинского – ул. Ястржембского планируется рассмотреть в летний строительный период – до 01.10.2020 г. | ДРГХ, Кацай Андрей Михайлович (по согласованию) |
| 64 | Ремонт пешеходной дорожки от МБУ «Центр культуры и досуга «Спутник» (ул. Карбышева, № 12а) до МБОУ СОШ № 17 (ул. Московская, № 26) | Выполнить работы по ремонту пешеходной дорожки от МБУ «Центр культуры и досуга «Спутник» (ул. Карбышева, № 12а) до МБОУ СОШ № 17 (ул. Московская, № 26) планируется в летний строительный период – до 01.10.2020 г. | ДРГХ, Кацай Андрей Михайлович (по согласованию) |
| 65 | Ямочный ремонт ул. 9 Мая (на участке от ул. Карбышева до домов №№ 1, 2, 4 по ул. 9 мая) | Выполнить ямочный ремонт ул. 9 Мая (на участке от ул. Карбышева до домов №№ 1, 2, 4 по ул. 9 мая) планируется в летний строительный период – до 01.10.2020 г. | ДРГХ, Сидоров Яков Семенович (по согласованию) |
| 66 | Ямочный ремонт ул. Школьной (на участке от ул. Карбышева до домов № 1, № 3 по ул. Школьной) | Выполнить ямочный ремонт ул. Школьной (на участке от ул. Карбышева до домов № 1, № 3 по ул. Школьной) планируется в летний строительный период – до 01.10.2020 г. | ДРГХ, Сидоров Яков Семенович (по согласованию) |
| 67 | Строительство линии наружного освещения по ул. Зайцева (от дома № 14 по ул. Дзержинского до ул. Рабоче-Крестьянской) и по ул. Рабоче-Крестьянской (от ул. Зайцева до ул. Дзержинского) | Разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение госэкспертизы. Проведение аукциона по выбору подрядной организации для выполнения строительно-монтажных работ планируется после выделения финансирования. | ДАСиЗО |
|  | ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 12 |  |  |
| 68 | Выполнение работ по профилированию с подсыпкой вторичным материалом дороги по ул. Перова от ул. Добролюбова до ул. Мусоргского (при условии фрезерования ул. Карбышева, с учетом транспортной логистики) | Выполнить работы по профилированию с подсыпкой вторичным материалом дороги по ул. Перова от ул. Добролюбова до ул. Мусоргского (при условии фрезерования ул. Карбышева, с учетом транспортной логистики) планируется до 01.10.2020 г. | ДРГХ, Прозоров Игорь Викторович (по согласованию) |
| 69 | Выполнение в твердом покрытии подходов к пешеходному переходу через ул. С. Юлаева в районе ул. Тимирязева | Выполнить работы планируется в летний строительный период - до 01.10.2020 г. | ДРГХ, Прозоров Игорь Викторович (по согласованию) |
|  | Территориальная группа № 1 |  |  |
| 70 | Обустройство светофорного объекта на пересечении улиц Чайковского, Макаренко и бульвара Мира | Выполнить обустройство светофорного объекта на пересечении улиц Чайковского, Макаренко и бульвара Мира планируется в летний строительный период - до 01.10.2020 г. | ДРГХ, Якушева Елена Сергеевна (по согласованию) |
|  | Территориальная группа № 12 |  |  |
| 71 | Очистка водоотводных канав на бульваре Мира и улицах Гайдара, Герцена, Макаренко, Щорса | Выполнить очистку водоотводных канав на бульваре Мира и улицах Гайдара, Герцена, Макаренко, Щорса планируется в летний строительный период - до 01.10.2020 г. | ДРГХ, Семина Наталья Викторовна (по согласованию) |
| 72 | Строительство хозфекальной канализации восточной части города Кургана (при наличии федеральной субсидии) | Подготовлена аукционная документация, передана для размещения на сайте закупок. Проведение аукциона по выбору подрядной организации планируется в апреле 2020 года. | ДАСиЗО, Семина Наталья Викторовна (по согласованию) |
|  | ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 13 |  |  |
| 73 | Установка остановочного павильона на ул. Мостостроителей на автобусной остановке «1 микрорайон (ул. Алексеева)» по направлению из города | Выполнить установку остановочного павильона на ул. Мостостроителей на автобусной остановке «1 микрорайон (ул. Алексеева)» по направлению из города планируется до 31.12.2020 г. | ДРГХ, Алешкова Людмила Анатольевна (по согласованию) |
| 74 | Разработка проектно-сметной документации по строительству дороги по ул. Федота Елисеева | Документация размещена на сайте закупок. Заключение контракта – после проведения аукциона при наличии заявителей – в апреле 2020 года. | ДАСиЗО, Алешкова Людмила Анатольевна (по согласованию) |
| 75 | Отсыпка вторичным материалом улиц в поселке Чистое поле, ул. Рылеева, ул. Чернореченской (в частном секторе) | Выполнить отсыпку вторичным материалом улиц в поселке Чистое поле, ул. Рылеева, ул. Чернореченской (в частном секторе) планируется в летний строительный период - до 01.10.2020 г. | ДРГХ |

_________________________________________________________________