PAGE  

Российская Федерация

Курганская область

[image: image1.png]



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от  "____"___________________________ г. N_________

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

	Об утверждении Порядка выдачи, продления, внесения изменений, закрытия разрешения на производство земляных работ, 
Порядка восстановления благоустройства нарушенного при проведении земляных работ и формы Уведомления о проведении земляных работ  на территории города Кургана



В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Курганской городской Думы от 27.03.2019г. № 52 «Об утверждении Правил благоустройства территории города Кургана» Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок выдачи продления, внесения изменений, закрытия разрешения на проведение земляных работ на территории города Кургана согласно приложению 1 к настоящему Постановлению.
2. Утвердить Порядок восстановления благоустройства, нарушенного при проведении земляных работ на территории города Кургана согласно приложению 2 к настоящему Постановлению.
3. Утвердить форму Уведомления о проведении земляных работ на территории города Кургана согласно приложению 3 к настоящему Постановлению.

4. Признать утратившим силу следующие постановления Администрации города Кургана:

4.1 от 17.04.2013г. № 2913 «О внесении изменений в постановление Администрации города Кургана от 06.02.2013г. № 743 «Об утверждении порядка производства земляных и аварийных работ»;

4.2 от 04.02.2016г. № 553 «О внесении изменений в постановление Администрации города Кургана от 06.02.2013г. № 743 «Об утверждении порядка производства земляных и аварийных работ»;

4.3 от 07.06.2016г. № 3694 «О внесении изменений в постановление Администрации города Кургана от 06.02.2013г. № 743 «Об утверждении порядка производства земляных и аварийных работ»;

4.4 от 06.07.2016г. № 4556 «О внесении изменений в постановление Администрации города Кургана от 06.02.2013г. № 743 «Об утверждении порядка производства земляных и аварийных работ»;

4.5 от 04.08.2017г. № 5823 «О внесении изменений в постановление Администрации города Кургана от 06.02.2013г. № 743 «Об утверждении порядка производства земляных и аварийных работ»;

4.6 от 24.10.2017г. № 8039 «О внесении изменений в постановление Администрации города Кургана от 06.02.2013г. № 743 «Об утверждении порядка производства земляных и аварийных работ»;
4.7 от 28.11.2017г. № 8994 «О внесении изменений в постановление Администрации города Кургана от 06.02.2013г. № 743 «Об утверждении порядка производства земляных и аварийных работ»;

  4.8 от 16.07.2018г. № 4448 «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации города Кургана от 06.02.2013г. № 743 «Об утверждении порядка производства земляных и аварийных работ»;

4.9 от 03.08.2018г. № 4889 «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации города Кургана от 06.02.2013г. № 743 «Об утверждении порядка производства земляных и аварийных работ»;

4.10 от 31.10.2018г. № 7100 «О внесении изменений в постановление Администрации города Кургана от 06.02.2013г. № 743 «Об утверждении порядка производства земляных и аварийных работ».
5. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Курган и курганцы» и разместить на официальном сайте муниципального образования города Кургана в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу www.kurgan-city.ru.

6. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить                  на Департамент развития городского хозяйства и директора муниципального казенного учреждения «Административно-техническая инспекция города Кургана» Дубанича М.М.
Глава города Кургана                                                                        А.Ю. Потапов
Толстикова Надежда Ивановна
(3522) 42-82-47 доб. 5439#
	
	Приложение 1
к постановлению 

Администрации города Кургана

от_______________ г. № ______

«Об утверждении Порядка выдачи, продления, внесения изменений, закрытия разрешения на производство земляных работ, 

Порядка восстановления благоустройства нарушенного при проведении земляных работ и формы Уведомления о проведении земляных работ  на территории города Кургана»


ПОРЯДОК
выдачи, продления, внесения изменений, закрытия разрешения на производство земляных работ на территории города Кургана

1. Земляные работы могут производиться только после получения письменного разрешения на производство земляных работ (далее - разрешение) (приложение 1 к настоящему Порядку), которое является основанием для начала работ.

2. Разрешение выдается Департаментом развития городского хозяйства Администрации города Кургана (далее - Департамент).

3. Для получения разрешения заявитель представляет в Департамент следующие документы:

1) заявление на производство земляных работ (далее - заявление) (приложение 2 к настоящему Порядку);

2) сводный план инженерных сетей, рассмотренный Департаментом архитектуры, строительства и земельных отношений (срок рассмотрения Департаментом - 1 рабочий день), согласованный МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана» и другими соответствующими организациями, ответственными за эксплуатацию коммуникаций, расположенных на участке производства работ (действительна один год), сводный план и согласования на одном листе;

3) схему места производства работ с указанием сроков производства работ, границ участка работ, складирования материалов, установки информационных табличек, знаков и ограждений, и, при необходимости, пешеходных мостиков;

4) для юридических лиц - копию приказа или иных документов о назначении лица, ответственного за производство земляных работ по заявленному адресу, с приложением трудового договора либо должностной инструкции вышеуказанного лица с указанием в них обязанности обеспечить выполнение работ по благоустройству после производства земляных работ;

5) доверенность от заявителя, оформленная в установленном порядке представителю подрядной организации, являющемуся ответственным за производство работ;

6) схему организации движения транспорта, пешеходов и ограждения мест производства дорожных работ, рассмотренную в ОГИБДД УМВД России по г. Кургану на предмет соответствия обеспечения безопасности дорожного движения (с соответствующей отметкой на схеме), утвержденной МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана» (при производстве земляных работ в границах улично-дорожной сети и на междворовых проездах) и согласованной с МКУ «Транспортное управление» (при производстве земляных работ на маршрутах регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом).

4. В зависимости от места расположения и вида производимых работ, заявитель представляет:

1) постановление Администрации города Кургана о закрытии улиц (в случае, если производство работ связанно с закрытием улиц или изменением маршрутов движения общественного транспорта);

2) разрешение на строительство (при производстве земляных работ, связанных со строительством, реконструкцией) на земельном участке;

3) согласованную и утвержденную в установленном порядке проектную документацию (при производстве земляных работ, связанных со строительством, реконструкцией объектов);

5. Документы, указанные в пунктах 3 и 4, за исключением документов, указанных подпунктами 1 и 2 пункта 4 настоящего раздела, представляются заявителем.

Документы, указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 4 настоящего раздела, Департамент запрашивает в целях предоставления муниципальной услуги, в соответствующих государственных органах, органах местного самоуправления, организациях, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, в рамках системы межведомственного взаимодействия.

6. Разрешение оформляется в 3-х экземплярах, два экземпляра хранятся в Департаменте, в течение срока действия разрешения и пяти лет после завершения работ, один - у заявителя.

7. Разрешение может быть выдано Департаментом представителю подрядной организации, являющемуся ответственным за производство работ, по доверенности от заявителя, оформленной в установленном порядке.

8. Разрешение выдается не более чем за 14 дней до начала земляных работ.

8.1. В срок действия разрешения включается срок производства земляных работ и срок выполнения работ по восстановлению нарушенного благоустройства.

Срок производства земляных работ устанавливается в соответствии с нормативным обоснованием проектно-сметной документации.

Срок производства аварийных работ устанавливается не более 30 дней, при производстве аварийных работ на проезжих частях улиц - не более 14 дней.

9. Выданное разрешение на производство работ действительно на указанные в разрешении вид, объем, срок и участок работ.

В случае корректировки проектных решений в процессе работ необходимо внести соответствующие изменения в разрешение. Для внесения изменений в Департамент представляется откорректированная проектная документация с указанием, кем и когда разрешены и согласованы отступления от проекта, а также пересогласования всех необходимых согласующих организаций.

10. Если проектом предусмотрена одновременная прокладка нескольких коммуникаций, то на устройство каждой коммуникации выдается отдельное разрешение с учетом нормативных сроков производства работ и восстановления нарушенного благоустройства. Для координации работ заявителем по согласованию с остальными организациями, осуществляющими отдельные виды работ, составляется комплексный график выполнения работ в объеме проекта.

11. При строительстве объекта, затрагивающем несколько улиц, или при большой протяженности трассы строительство и ремонт ведутся поэтапно с оформлением разрешений на каждый этап отдельно. Прокладка или вынос вне площадочных сетей оформляется отдельным разрешением.

12. При передаче объекта другой подрядной организации заявитель обязан немедленно сообщить об этом в Департамент и переоформить разрешение на другую подрядную организацию.

В случае замены ответственного за производство работ лица организация, производящая работы, обязана немедленно сообщить об этом заявителю и в Департамент для внесения изменений в разрешение.

13. В случае невыполнения работ в установленный в разрешении срок и для продления срока действия разрешения заявителю следует за 3 дня до истечения его срока представить в Департамент следующие документы:

1) заявление с указанием причин превышения сроков производства работ, с уточнением срока окончания работ;

2) подлинник разрешения на производство земляных работ;

3) график производства работ;

4) документы, подтверждающие причины продления срока действия разрешения (в зависимости от причин продления к таким документам могут быть отнесены: акт обследования объекта, акт о выявленных дефектах, акт о результатах гидравлических испытаний, наряд на производство работ по устранению аварийной ситуации или иные документы, обосновывающие продление).

Департамент в течение трех дней на основании представленного заявления и документов, подтверждающих необходимость продления срока действия разрешения, принимает решение о продлении разрешения, либо об отказе в продлении разрешения.

Продление срока действия разрешения допускается на срок не более 30 дней.

Решение о продлении срока действия разрешения принимается Департаментом один раз.

В случае принятия Департаментом решения о продлении информация о изменении срока вносится в графу «Особые условия о сроке производства работ и восстановления нарушенного благоустройства» всех экземпляров разрешения и скрепляется подписью должностного лица Департамента и печатью. Один экземпляр возвращается заявителю.

В случае принятия Департаментом решения об отказе в продлении Департамент уведомляет заявителя посредством факсимильной или телефонной связи о принятии решения и готовности письменного ответа.

Заявитель обязан получить письменное решение об отказе в продлении на руки в трехдневный срок и восстановить нарушенное в ходе земляных работ благоустройство в течение пяти дней с даты уведомления об отказе посредством факсимильной или телефонной связи.

Неполучение письменного решения об отказе в продлении не является основанием для продолжения производства земляных работ.

14. Разрешение считается утратившим силу, если работы не проводились в установленные разрешением сроки.

Проведение работ без разрешения или по разрешению, срок которого истек, запрещается и считается самовольным.

15. Разрешение должно находиться по месту производства работ и предъявляется по первому требованию должностных лиц Департамента при проведении контрольных мероприятий.

15.1. Департамент принимает решение об аннулировании разрешения и вносит в него соответствующую отметку, если заявитель не проводит земляные работы в течение срока, установленного в разрешении. Решение об аннулировании разрешения принимается на основании акта осмотра места проведения земляных работ.
16.Не требуется получение разрешения на производство земляных работ, связанных с поднятием люков колодцев (решеток).

17. Лица, принявшие решение о проведении земляных работ, связанных с поднятием люков колодцев (решеток), направляют уведомление (приложение 3 к настоящему Постановлению) об осуществлении земляных работ в Департамент, за три дня до начала производства таких работ.
18. Уведомление заполняется в 3-х экземплярах, два экземпляра хранятся в Департаменте, в течение срока действия разрешения и пяти лет после завершения работ, один - у заявителя.

_____________________________________
	
	Приложение 1

к Порядку выдачи, продления, внесения изменений, закрытия разрешения на производство земляных работ на территории города Кургана


                                                      Администрация города Кургана                                        заполняется

                                             Департамент развития городского хозяйства                                     в 3-х

                                                                                                                                         экземплярах

                                                                РАЗРЕШЕНИЕ №______

от «___» ___________ 20   г.                                                                                              г. Курган

Заявитель: _____________________________________________________________________

                           (Ф.И.О. физического лица, Ф.И.О. должность руководителя,

                                            наименование юр. лица, адрес, телефон)

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

               (Ф.И.О. лица, ответственного за производство работ, должность, телефон)

Подрядчик: _____________________________________________________________________

                                (наименование, адрес, телефон, должность, Ф.И.О. руководителя)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

             (Ф.И.О. лица, ответственного за производство работ, должность, телефон)

Организация, восстанавливающая благоустройство: _____________________________________

_________________________________________________________________________________

             (наименование, адрес, телефон, должность, Ф.И.О. руководителя)

______________________________________________________________________________

            (Ф.И.О. лица, ответственного за производство работ, должность, телефон)

В связи с необходимостью производства работ ________________________________________

                                                                                                       (вид работ)

разрешается:

1. Произвести земляные работы на участке общей площадью __________ кв. м

по адресу:_____________________________________________________________________

2. Нарушить следующие элементы благоустройства:

	N
	Вид элемента благоустройства
	Ед. изм.
	Объем планируемых разрушений
	Объем фактических разрушений

	1
	Тротуар
	
	
	

	2
	Проезжая часть
	
	
	

	3
	Проезжая часть (двор)
	
	
	

	4
	Отмостка
	
	
	

	5
	Грунтовое покрытие (газон)
	
	
	

	6
	Поребрик (бордюр)
	
	
	


Производство  земляных  работ с восстановлением нарушенного благоустройства

разрешено: с _____________________ по _______________________

Особые  условия  о  сроке  производства  работ и восстановления нарушенного

благоустройства:

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Должностное лицо Департамента                      Разрешение получил:

развития городского хозяйства

_______________________________                 __________________________________

    (подпись)                                                           (Ф.И.О. заявителя, подпись) М.П.

М.П.                                                                       __________________________________

                                                                              (Ф.И.О. лица, ответственного за

                                                                               производство работ, подпись)

                                                                                                                 «___» _____________ 20__ г.

__________________________________________
	
	Приложение 2
к Порядку выдачи, продления, внесения изменений, закрытия разрешения на производство земляных работ на территории города Кургана


«В Департамент развития городского

хозяйства Администрации города Кургана»
г. Курган, ул. М.Горького, 109

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение разрешения на производство земляных работ

1. Заявитель: _____________________________________________________________________

                   (наименование, адрес, телефон, должность, Ф.И.О. руководителя)

____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. лица, ответственного за производство работ, должность, телефон)

2. Подрядчик: ________________________________________________________________________

(наименование, адрес, телефон, должность, Ф.И.О. руководителя)

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. лица, ответственного за производство работ, должность, телефон)

3. Организация, восстанавливающая благоустройство:______________________________________

________________________________________________________________________________

 (наименование, адрес, телефон, должность, Ф.И.О. руководителя)

_____________________________________________________________________________

(Ф.И.О. лица, ответственного за производство работ, должность, телефон)

4. Место производства и объемы работ: __________________________________________________

                                                          (адрес и площадь участка)
5. Вид работ: _________________________________________________________________________

6. Проектная документация: ____________________________________________________________

7.  Сроки  производства  земляных  работ  с  восстановлением

нарушенного благоустройства: с _________________________ по ____________________________

Обязуюсь:

соблюдать при производстве работ Правила благоустройства территории города Кургана,   утвержденные  Решением  Курганской  городской  Думы  № 52 от 27.03.2019г.,  строительно-технические,  санитарные  и  иные  правила  и нормы; выполнить полное  восстановление нарушенного благоустройства в установленный срок и, в  течение  2-х  лет  после  выполнения  работ  по  полному восстановлению нарушенного   благоустройства,  в  случае  некачественного  восстановления благоустройства,   устранять   брак  (просадки  на  проезжей  части  улиц, тротуарах, провалы  грунтового  покрытия  и  т.д.)  по  первому требованию Департамента развития городского хозяйства Администрации города Кургана. Объект   обеспечен   необходимыми   материалами,   механизмами,   типовыми ограждениями  и  дорожными  знаками  установленного  образца, утвержденной проектной документацией, рабочей силой и финансированием.

Заявитель:                                                                          Подрядчик:

______________________________________            _________________________________________

Ф.И.О. руководителя     подпись                                  Ф.И.О. руководителя     подпись

М.П.                                                                                 М.П.

ИНН ___________________________                         Организация, восстанавливающая

Р/с _____________________________                         благоустройство:

Банк __________________________                            ________________________________________

                                                            Ф.И.О. руководителя     подпись

              М.П.

_________________________________

	
	Приложение 2
к постановлению 

Администрации города Кургана

от_______________ г. № ______

«Об утверждении Порядка выдачи, продления, внесения изменений, закрытия разрешения на производство земляных работ, Порядка восстановления благоустройства нарушенного при проведении земляных работ и формы Уведомления о проведении земляных работ  на территории города Кургана»


ПОРЯДОК
восстановления благоустройства, нарушенного при проведении земляных работ на территории города Кургана
1. Восстановление благоустройства, нарушенного при проведении земляных работ на территории города Кургана:
1.1 После окончания производства земляных работ заявителем производится комплекс работ по восстановлению состояния территории, газонов, покрытия дорог, входов в подъезды, зеленых насаждений, малых архитектурных форм и т.д., существовавших до начала производства земляных работ, в объеме нарушенного благоустройства и в сроки, установленные разрешением.

На восстанавливаемом участке проезжей части дорог в обязательном порядке применяется тип дорожной одежды, существовавший ранее (до проведения земляных работ).

1.2 Засыпка траншей и котлованов в местах вскрытых существующих подземных сооружений должна производиться строительной организацией в присутствии представителей соответствующих эксплуатационных организаций, которые вызываются телефонограммой не позднее чем за 1 день, с составлением акта на скрытые работы и последующим предъявлением его заявителю.

В случае неявки представителей эксплуатационных организаций в установленный срок к месту работ строительная организация производит засыпку траншеи или котлована в их отсутствие, о чем указывается в акте на скрытые работы.

Засыпка траншей на проезжих частях и тротуарах мерзлыми, глинистыми грунтами, строительным мусором и прочими просадочными грунтами, а также засыпка траншей с использованием машин и механизмов на гусеничном ходу на улицах, имеющих усовершенствованные покрытия, запрещается.

1.3 Работы по восстановлению дорожных покрытий должны начинаться немедленно после засыпки траншей и котлованов и производиться в строгом соответствии с правилами и нормами производства дорожных покрытий, обеспечивающими ровность покрытий.

Организация, в обязанности которой входит выполнение работ по восстановлению дорожных покрытий, обязана вести контроль за качеством засыпки траншей и уплотнения материала.

При обнаружении некачественно выполненных работ по обратной засыпке в пределах проезжей части и тротуара (засыпка некачественным грунтом, без необходимого уплотнения) составляется акт с участием представителей заявителя, МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана», Департамента развития городского хозяйства Администрации города Кургана (далее – Департамент). На основании акта строительная организация обязана исправить допущенные дефекты за свой счет.

1.4 Восстановление дорожных покрытий должно выполняться по специально разработанному проекту производства работ, обеспечивающему необходимое качество устройства основания.

1.5 Организация, производящая работы, несет ответственность за уборку, содержание, чистоту мест производства работ, а также прилегающих к ним территорий и подъездов.

1.6 Ответственность за повреждение существующих подземных сооружений несут организации, выполняющие земляные, строительно-монтажные работы, а также должностные лица, ответственные за производство этих работ на объекте. По факту повреждения составляется акт при участии представителей эксплуатирующей организации, заявителя, подрядчика с указанием причин повреждения.

1.7 Ответственность за нарушение порядка производства земляных и иных работ, влекущих нарушение благоустройства или естественного природного ландшафта в равной степени несут как организация - производитель работ, так и заявитель этих работ, который обязан осуществлять контроль за их проведением.

2. Приемка восстановленного благоустройства после земляных работ на территории города Кургана:
2.1 Раскопки, проводимые в зимний период, должны быть восстановлены и сданы Департаменту по акту в зимнем варианте (засыпаны песком, уложен и уплотнен щебень).

Организация, ответственная за восстановление благоустройства, осуществляет контроль за состоянием проезжей части на месте производства работ, при необходимости устраняя вновь появившиеся недостатки, до полного восстановления дорожного покрытия.

Полное восстановление нарушенного в зимний период благоустройства должно быть выполнено в срок до 1 июня предстоящего летнего периода и сдано в окончательном варианте Департаменту.

2.2 После выполнения мероприятий по восстановлению благоустройства, нарушенного при производстве земляных работ организация, ответственная за восстановление благоустройства, информирует Департамент о готовности объектов к сдаче, для согласования даты и времени осуществления приемки.

Департамент обеспечивает присутствие представителей ОГИБДД УМВД России по городу Кургану, МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана», МКУ «Административно-техническая инспекция города Кургана».

2.3 Восстановленная территория принимается от заявителя после проверки фактического выполнения строительных и дорожно-ремонтных работ и их качества Департаментом по акту в следующем порядке:

2.3.1 при производстве работ на проезжей части магистральных улиц с участием представителей ОГИБДД УМВД России по городу Кургану, МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана», МКУ «Административно-техническая инспекция города Кургана»;

2.3.2 на внутриквартальных проездах, тротуарах, подъездных путях с участием представителей МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана», МКУ «Административно-техническая инспекция города Кургана»;

2.3.3 на территориях с грунтовым покрытием, отведенных территориях для эксплуатации многоквартирных жилых домов и при сдаче раскопок, проводимых в зимний период с участием представителей, МКУ «Административно-техническая инспекция города Кургана»
2.4 При приемке восстановленного благоустройства производится замер фактического объема восстановленного благоустройства, о чем вносится соответствующая запись в графе «Объем фактических разрушений» во все экземпляры разрешения.

___________________________________
	
	Приложение 3
к постановлению 

Администрации города Кургана

от_______________ г. № ______

«Об утверждении Порядка выдачи, продления, внесения изменений, закрытия разрешения на производство земляных работ, Порядка восстановления благоустройства нарушенного при проведении земляных работ и формы Уведомления о проведении земляных работ  на территории города Кургана»


ФОРМА 

Уведомления о проведении земляных работ на территории города Кургана

«В Департамент развития городского

хозяйства Администрации города Кургана»
г. Курган, ул. М.Горького, 109

заполняется в 3-х

экземплярах

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об осуществлении земляных работ, связанных с поднятием люков колодцев (решеток)
1. Заявитель: _____________________________________________________________________

                   (наименование, адрес, телефон, должность, Ф.И.О. руководителя)

____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. лица, ответственного за производство работ, должность, телефон)

2. Подрядчик: ________________________________________________________________________

(наименование, адрес, телефон, должность, Ф.И.О. руководителя)

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. лица, ответственного за производство работ, должность, телефон)
Сообщаю, что нами намечается производство земляных работ связанных с поднятием люков колодцев (решеток) _________________________________________________________

 (адрес)
 Сроки  производства  земляных  работ  с  восстановлением

нарушенного благоустройства: с _________________________ по ____________________________

Обязуюсь:

соблюдать при производстве работ Правила благоустройства территории города Кургана,   утвержденные  Решением  Курганской  городской  Думы  № 52 от 27.03.2019г.,  строительно-технические,  санитарные  и  иные  правила  и нормы; выполнить полное  восстановление нарушенного благоустройства в установленный срок.
Заявитель:                                                                       Подрядчик:

______________________________________            _________________________________________

Ф.И.О. руководителя     подпись                                  Ф.И.О. руководителя     подпись

М.П.                                                                                 М.П.

ИНН ___________________________                         Организация, восстанавливающая

Р/с _____________________________                         благоустройство:

Банк __________________________                            ________________________________________

                                                            Ф.И.О. руководителя     подпись

              М.П.

________________________________

