Информация об исполнении постановления Администрации города Кургана № 8579 от 14.11.2017г. об утверждении программы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений социальной сферы города Кургана на 2018-2020 годы» за отчетный период 01.01.2018г. по 31.12.2018г.
	№ п/п
	Наименование учреждения
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Сумма финансирования тыс. руб.
	 

Выполнение

	
	
	
	
	Запланировано 2018году
	Профинансировано 2018год.
	Освоение 2018год 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 1.
	Организация работы по обеспечению пожарной безопасности и устранению нарушений норм и требований пожарной безопасности в учреждениях (приобретение противопожарного оборудования, огнетушителей, наглядной агитации, заправка огнетушителей, проведение огнезащитной обработки конструкций, замер сопротивления изоляции, проектирование, монтаж и ремонт систем автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и др.)     в учреждениях, всего:                          
	В течении  2018 год    
	Департамент социальной политики, Департамент финансов  
	7354,17484
	5363,82180
	6840,038
	 

	1.1
	в том числе учреждения образования:

	  
	Муниципальные учреждения
	6595,17384
	4714,82180
	6191,038
	 

	 
	МБОУ г Кургана "Средняя общеобразовательная школа          № 5"
	 
	 
	60,000
	60,000
	60,000
	Монтаж системы "Стрелец-Мониторинг", приобретение знаков пожарной безопасности,  противопожарного оборудования - аккумуляторов.

	 
	МБОУ г Кургана "Средняя общеобразовательная школа       № 7"
	 
	 
	60,000
	13,000
	60,00
	Огнезащитная обработка деревянных конструкций, ткани, обследование электрооборудования на электропожаробезопасность, приобретение огнетушителей, знаков пожарной безопасности, перезарядка огнетушителей, испытание лестниц, изготовление плана эвакуации.

	
	МБОУ г Кургана "Средняя общеобразовательная школа        № 9"
	 
	 
	60,000
	0,00 
	60,000 
	Монтаж системы "Стрелец-Мониторинг, перезарядка огнетушителей.

	 
	МБОУ г Кургана "Средняя общеобразовательная школа       № 10"
	 
	 
	60,000
	25,810
	51,620
	Обследование электрооборудования на электропожаробезопасность, приобретение огнетушителей, противопожарное оборудование, инвентарь.

	 
	МБОУ г Кургана "Средняя общеобразовательная школа              № 11"

	 
	 
	60,000
	45,000
	59,422
	Монтаж системы "Стрелец-Мониторинг", перезарядка огнетушителей, приобретение аккумуляторов, приобретение знаков пожарной безопасности.



	 
	МБОУ г. Кургана "Лицей № 12"
	 
	 
	77,500
	50,556
	50,556
	Обследование электрооборудования на электропожаробезопасность, расчет категорий помещений по пожарной опасности, противопожарное оборудование, инвентарь, погашение кредиторской задолженность за 2017г.

	 
	МБОУ г Кургана "Средняя общеобразовательная школа № 14"
	 
	 
	60,000
	58,032
	59,962
	Монтаж системы "Стрелец-Мониторинг", противопожарное оборудование, инвентарь,   погашение кредиторская задолженность за 2017г.

	 
	МБОУ г Кургана "Средняя общеобразовательная школа            № 17"
	 
	 
	58,000
	42,738
	58,00
	Обследование электрооборудования на электропожаробезопасность, приобретение  противопожарного оборудования -аккумуляторов, перезарядка огнетушителей, изготовление планов эвакуации.

	 
	МБОУ г Кургана "Средняя общеобразовательная школа № 18"
	 
	 
	60,000
	6,000
	60,00
	Монтаж системы "Стрелец-Мониторинг", монтаж пожарных кранов.

	 
	МБОУ г. Кургана "Гимназия №19"

	 
	 
	60,000
	48,170
	48,170
	Монтаж системы "Стрелец-Мониторинг, приобретение огнетушителей, противопожарное оборудование, инвентарь, знаков пожарной безопасности, изготовление планов эвакуации.

	 
	МАОУ г. Кургана "Средняя общеобразовательная школа     № 20"
	 
	 
	58,000
	 0,00
	 58,00
	Монтаж системы "Стрелец-Мониторинг".

	 
	МБОУ г Кургана "Средняя общеобразовательная школа    № 22"
	 
	 
	60,000
	0,00 
	17,380 
	Ремонт системы пожарной сигнализации, зарядка огнетушителей, огнезащитная обработка ткани, замеры изоляции электропроводки, приобретение пожарных извещателей, аккумулятора, светильников.

	 
	МБОУ г Кургана "Средняя общеобразовательная школа    № 23"
	 
	 
	60,000
	9,780
	60,00
	Замеры сопротивления,

 ремонт и модернизация АПС, перезарядка огнетушителей Зарядка огнетушителей, огнезащитная обработка ткани, замеры сопротивления контура изоляции электропроводки, приобретение огнетушителей, знаков пожарной безопасности, изготовление планов эвакуации.

	 
	МБОУ г Кургана "Средняя общеобразовательная школа     № 24"
	 
	 
	60,000
	60,000
	60,000
	Ремонт аварийного освещения путей эвакуации, приобретение огнетушителей, знаков пожарной безопасности.

	 
	МБОУ г Кургана "Средняя общеобразовательная школа     № 26"
	 
	 
	60,000
	20,50110
	60,000
	Монтаж системы "Стрелец-Мониторинг", ремонт пожарной сигнализации.

	 
	МБОУ г Кургана  "Гимназия           № 27"
	 
	 
	58,000
	45,000
	52,280
	Монтаж системы "Стрелец-Мониторинг", перезарядка огнетушителей.

	 
	МБОУ г Кургана "Средняя общеобразовательная школа             № 28"
	 
	 
	122,091
	21,775
	122,091
	Ремонт пожарной сигнализации, испытание пожарных лестниц, приобретение огнетушителей, погашение кредиторской задолженность за 2017г.

	 
	МАОУ г. Кургана "Гимназия             № 30"
	 
	 
	82,340
	63,340
	82,340
	Обследование электрооборудования на электропожаробезопасность, приобретение блока индикации с клавиатурой, аккумулятора, извещателей, знаков пожарной безопасности, погашение кредиторской задолженность за 2017г

	 
	МБОУ г. Кургана "Гимназия           № 31"
	 
	 
	60,000
	50,260
	50,260
	Монтаж системы "Стрелец-Мониторинг", перезарядка огнетушителей, изготовление планов эвакуации, приобретение  огнетушителей, пожарного рукава, знаков, погашение кредиторской задолженность за 2017г.

	 
	МБОУ г. Кургана "Гимназия № 32"
	 
	 
	60,000
	49,203
	49,320
	Обследование электрооборудования на электропожаробезопасность, приобретение огнетушителей, оборудования, инвентаря.

	 
	МБОУ г Кургана "Средняя общеобразовательная школа          № 34"
	 
	 
	60,000
	59,204
	59,204
	Монтаж системы "Стрелец-Мониторинг", ремонт пожарной сигнализации.

	 
	МБОУ г Кургана "Средняя общеобразовательная школа           № 36"
	 
	 
	68,000
	22,480
	68,00
	Приобретение пожарного ящика, огнетушителей, пожарных знаков, аккумуляторов, обследование электрооборудования на электропожаробезопасность.

	 
	МБОУ г. Кургана "Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов № 38"
	 
	 
	110,000
	50,000
	110,00
	Монтаж системы "Стрелец-Мониторинг", ремонт пожарной сигнализации, погашение кредиторской задолженность за 2017г.

	 
	МБОУ г Кургана "Средняя общеобразовательная школа № 39" имени Молодой Гвардии
	 
	 
	60,000
	60,000
	60,000
	Огнезащитная обработка деревянных конструкций, ткани,  перезарядка огнетушителей, замена шланга огнетушителя.

	 
	МБОУ г Кургана "Средняя общеобразовательная школа            № 41"
	 
	 
	60,000
	60,000
	60,000
	Монтаж системы "Стрелец-Мониторинг", ремонт пожарной сигнализации, погашение кредиторской задолженность за 2017г.

	 
	МБОУ г Кургана "Средняя общеобразовательная школа              № 42"
	 
	 
	60,000
	60,000
	60,000
	Монтаж системы "Стрелец-Мониторинг", обследование электрооборудования на электропожаробезопасность.

	 
	МБОУ г. Кургана "Средняя общеобразовательная школа         № 43" имени академика Г.А. Елизарова
	 
	 
	60,000
	31,336
	60,00
	Ремонт пожарной сигнализации, испытание пожарных кранов, приобретение противопожарного оборудования.

	 
	МБОУ г. Кургана "Средняя общеобразовательная школа        № 44"

	 
	 
	65,000
	58,032
	59,682
	Монтаж системы "Стрелец-Мониторинг", обследование электрооборудования на электропожаробезопасность, огнезащитная обработка деревянных ткани, заправка огнетушителей.

	 
	МБОУ г. Кургана "Средняя общеобразовательная школа         № 45"


	 
	 
	60,000
	 0,000
	47,720
	Обследование электрооборудования на электропожаробезопасность, заправка огнетушителей, приобретение противопожарного оборудования, инвентаря.

	 
	МБОУ г Кургана "Средняя общеобразовательная школа             № 46"
	 
	 
	60,000
	43,30010
	60,00
	Огнезащитная обработка деревянных ткани, заправка огнетушителей, обследование электрооборудования на электропожаробезопасность, ремонт и модернизация автоматической пожарной сигнализации, приобретение огнетушителей, противопожарного оборудования, инвентаря.

	 
	МБОУ г. Кургана "Гимназия      № 47"
	 
	 
	60,000
	60,000
	60,000
	Замена пожарного оборудования                               ( извещателей дымовых).

	 
	МБОУ г Кургана "Средняя общеобразовательная школа           № 48"
	 
	 
	60,000
	60,000
	60,000
	Монтаж системы "Стрелец-Мониторинг", обследование электрооборудования на электропожаробезопасность.

	 
	МБОУ г. Кургана  "Средняя общеобразовательная школа          № 49"
	 
	 
	60,000
	1,968
	60,00
	Монтаж системы "Стрелец-Мониторинг", перезарядка огнетушителей.

	 
	МБОУ г. Кургана "Средняя общеобразовательная школа           № 50"
	 
	 
	100,000
	99,99076
	99,99076
	Монтаж системы "Стрелец-Мониторинг", модернизация системы пожарной сигнализации с заменой датчиков, приобретение огнетушителей, знаков пожарной безопасности.

	 
	МБОУ г. Кургана "Средняя общеобразовательная школа           № 51"
	 
	 
	79,132
	19,132
	79,132
	Монтаж системы "Стрелец-Мониторинг", модернизация системы пожарной сигнализации с заменой датчиков. Кредиторская задолженность за 2017г.

	 
	МБОУ г. Кургана "Средняя общеобразовательная школа      № 53" имени А.А. Шараборина
	 
	 
	60,000
	11,020
	60,00
	Монтаж системы "Стрелец-Мониторинг", зарядка огнетушителей.

	 
	МБОУ г Кургана "Средняя общеобразовательная школа       № 55"
	 
	 
	60,000
	58,032
	58,532
	Монтаж системы "Стрелец-Мониторинг", зарядка огнетушителей.

	 
	МБОУ г Кургана "Средняя общеобразовательная школа           № 56"
	 
	 
	172,496
	94,131
	172,496
	Обследование электрооборудования на электропожаробезопасность, приобретение огнетушителей, оборудования, инвентаря, изготовление планов эвакуации, перезарядка огнетушителей, погашение кредиторской задолженность за 2017г.

	 
	МБОУ г Кургана "Средняя общеобразовательная школа         № 59"
	 
	 
	107,074
	56,489
	56,489
	Обследование электрооборудования на электропожаробезопасность погашение, кредиторской задолженность за 2017г.

	 
	МБОУ г Кургана "Средняя общеобразовательная школа         № 67"
	 
	 
	60,000
	59,332
	59,332
	Монтаж системы "Стрелец-Мониторинг", зарядка огнетушителей.

	 
	МБУДО "ДЮСШ № 3"                г. Кургана
	 
	 
	60,000
	60,000
	60,000
	Монтаж системы "Стрелец-Мониторинг", ремонт системы пожарной сигнализации.

	 
	МБОУДО "Центр детского творчества "Аэлита "г. Курган
	 
	 
	60,000
	57,114
	60,00
	Монтаж системы "Стрелец-Мониторинг", зарядка огнетушителей, ремонт системы пожарной сигнализации, приобретение оборудования, определения расхода воды внутреннего противопожарного водопровода.

	 
	МБОУДОД "Дом детского творчества "Синяя птица"                  г. Кургана
	 
	 
	63,240
	62,840
	62,979
	Монтаж системы "Стрелец-Мониторинг", зарядка огнетушителей, погашение кредиторская задолженность за 2017г.

	 
	МБОУДО "Центр "Мостовик"            г. Курган
	 
	 
	60,000
	17,520
	17,520
	Монтаж системы "Стрелец-Мониторинг", приобретение огнетушителей.

	 
	МБОУДО "Дом детского творчества  "Радуга"                   г. Курган
	 
	 
	3,979
	3,979
	3,979
	Погашение кредиторской задолженность за 2017г..

	 
	МБУДО "Станция детского и юношеского туризма и экскурсий"     г. Курган
	 
	 
	20,000
	20,000
	20,000
	Погашение кредиторской задолженность за 2017г.

	 
	МБОУДО "Дом творчества детей и молодежи "Гармония"  г. Кургана
	 
	 
	310,000
	262,315
	262,315
	Монтаж системы "Стрелец-Мониторинг", зарядка огнетушителей, погашение кредиторской задолженность за 2017г.

	 
	МКУ "Центр бухгалтерского учета школ  № 2"
	 
	 
	56,164
	23,980
	23,980
	Замена пожарного оборудования "Саната К-120 М", приобретение планов эвакуации, испытание пожарных лестниц, кранов.

	 
	МБДОУ г. Курган "Детский сад общеразовающего                                вида № 37 "       "Колокольчик"
	 
	 
	120,000
	120,000
	120,000
	Монтаж системы "Стрелец-Мониторинг" в зданиях по ул. Радионова,52, ул. К. Мяготина,77а.

	 
	МБДОУ г. Курган "Детский сад общеразовающего вида   № 90 "  "Радуга"
	 
	 
	78,000
	78,000
	78,000
	Монтаж системы "Стрелец-Мониторинг" в зданиях по ул. Дзержинского,23, ул. Дзержинского,8.

	 
	МБДОУ г. Курган "Детский сад комбинированного                         вида № 122 "     "Кораблик"
	 
	 
	60,000
	0,000 
	 60,00
	Установка противопожарных дверей.

	 
	МБДОУ г. Курган "Детский сад комбинированного                                       вида  № 196"     "Семицветик"
	 
	 
	32,773
	32,773
	32,773
	Модернизация системы пожарной сигнализации, изготовление плана эвакуации.

	 
	МБДОУ г. Курган                         "Детский сад № 207 " "Танюшка"
	 
	 
	60,000
	0,000 
	60,000 
	Установка противопожарных дверей, перезарядка огнетушителей.

	 
	МБДОУ г. Курган "Детский сад комбинированного вида  № 1 "  "Любознайка"
	 
	 
	29,000
	29,000
	29,000
	Погашение кредиторской задолженность за 2017г.

	 
	МБДОУ г. Курган "Детский сад комбинированного вида                   № 2 " "Дружная семейка"
	 
	 
	51,560
	51,560
	51,560
	Погашение кредиторской задолженность за 2017г.

	 
	МБДОУ г. Курган "Детский сад общеразвивающего вида № 5 " "Солнечный"
	 
	 
	50,000
	50,000
	50,000
	Установка противопожарных дверей, перезарядка огнетушителей, приобретение огнетушителей, светильников.

	 
	МБДОУ г. Курган "Детский сад комбинированного вида № 14 " "Елочка"
	 
	 
	56,000
	56,000
	56,000
	Монтаж системы "Стрелец-Мониторинг".

	 
	МБДОУ г. Курган "Детский сад комбинированного                           вида № 34 "  "Филиппок"
	 
	 
	37,000
	37,000
	37,000
	Погашение кредиторской задолженность за 2017г.

	 
	МБДОУ г. Курган "Центр развития ребенка -Детский сад № 39 " "Росинка"
	 
	 
	120,000
	51,140
	120,00
	Монтаж системы "Стрелец-Мониторинг".

	 
	МБДОУ г. Курган "Центр развития ребенка -Детский                                сад № 45 " "Дельфин"
	 
	 
	60,000
	40,390
	60,00
	Перезарядка огнетушителей,  приобретение огнетушителей, приобретение пожарного оборудования, перекатка пожарных рукавов, испытание пожарной лестницы, обучение по пожарно-техническому минимуму.

	 
	МБДОУ г. Курган "Детский сад компенсирующего вида № 54 " "Смородинка"
	 
	 
	120,000
	119,968
	119,968
	Монтаж системы "Стрелец-Мониторинг", приобретение огнетушителей.

	 
	МБДОУ г. Курган "Детский сад комбинированного вида             № 62 " "Серебряное копытце"
	 
	 
	89,000
	89,000
	89,000
	Монтаж системы "Стрелец-Мониторинг", ремонт пожарной сигнализации.          Кредиторская задолженность за 2017г.

	 
	МБДОУ г. Курган "Детский сад общеразвивающего вида           № 105 "      "Якорек"
	 
	 
	60,000
	45,000
	45,000
	Монтаж системы "Стрелец-Мониторинг", ремонт пожарной сигнализации.

	
	МБДОУ г. Курган "Детский сад комбинированного вида № 111 " "Белоснежка"
	
	
	29,000
	29,000
	29,000
	Погашение кредиторской задолженность за 2017г.

	
	МБДОУ г. Курган "Детский сад общеразвивающего                             вида № 118 "        "Мишутка"
	
	
	60,000
	60,000
	60,000
	Установка противопожарных дверей.

	
	МБДОУ г. Курган "Детский сад № 121 " "Ромашка"
	
	
	21,416
	21,416
	21,416
	Погашение кредиторской задолженность за 2017г.

	
	МБДОУ г. Курган "Детский сад комбинированного                              вида № 137 "  "Алиса"

	
	
	79,200
	79,200
	79,200
	Погашение кредиторской задолженность за 2017г.

	
	МБОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Начальная школа -Детский сад  № 58" г. Кургана
	
	
	110,000
	50,000
	60,000
	Перезарядка огнетушителей,  обследование на электропожаробезопасность, испытание системы внутреннего противопожарного водопровода, перекатка пожарного рукава, приобретение знаков, плана эвакуации, погашение кредиторской задолженность за 2017г.



	
	МБОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Прогимназия № 63" г. Кургана
	
	
	81,000
	81,000
	81,000
	Монтаж системы "Стрелец-Мониторинг", ремонт пожарной сигнализации, погашение кредиторской задолженность за 2017г.

	
	МКУ г. Кургана "Центр бухгалтерского учета детских садов № 3"
	
	
	30,000
	17,721
	17,721
	Обследование на электропожаробезопасность,  приобретение огнетушителя, перезарядка огнетушителя, обучение по пожарной безопасности.

	
	МБДОУ г. Курган"Детский сад общеразвивающего вида № 6 " "Золотая рыбка"
	
	
	99,700
	99,700
	99,700
	Кредиторская задолженность за 2017г. Огнезащитная обработка деревянных конструктивов кровли.

	
	МБДОУ г. Курган                             "Детский сад комбинированного вида  № 7 "     "Кораблик"
	
	
	9,986
	9,986
	9,986
	Обследование на электропожаробезопасность.

	
	МБДОУ г. Курган                          "Детский сад комбинированного                          вида № 17 "  "Рябинка"
	
	
	45,000
	45,000
	45,000
	Монтаж системы "Стрелец-Мониторинг", ремонт пожарной сигнализации.

	
	МБДОУ г. Курган                              "Детский сад общеразвивающего вида  № 68 "    "Паровозик"
	
	
	60,000
	59,204
	59,204
	Монтаж системы "Стрелец-Мониторинг", ремонт пожарной сигнализации.

	
	МБДОУ  г. Кургана                                                      "Детский сад № 74 "  "Звездный"
	
	
	60,000
	46,389
	60,00
	Монтаж системы "Стрелец-Мониторинг", приобретение огнетушителей, испытание пожарных кранов, лестниц, обучение  пожарно-техническому минимуму.

	
	МБДОУ г. Курган "Детский сад комбинированного                                     вида № 92 "  "Золотой ключик"
	
	
	60,000
	0,000 
	60,000
	Монтаж системы "Стрелец-Мониторинг", ремонт системы пожарной сигнализации.

	
	МБДОУ г. Курган                      "Детский сад комбинированного вида           № 127 "     "Катюша"
	
	
	60,000
	12,880
	60,00
	Монтаж системы "Стрелец-Мониторинг", проверка внутреннего противопожарного водопровода, перекатка пожарного рукава, перезарядка огнетушителей.

	
	МБДОУ г. Курган                        "Центр развития ребенка -детский сад № 131 "   "Ветерок"
	
	
	61,000
	61,000
	61,000
	Монтаж системы "Стрелец-Мониторинг", ремонт системы пожарной сигнализации.

	
	МБОУДО  "Дворец детского (юношеского) творчества"                  г. Кургана
	
	
	107,000
	107,000
	107,000
	Испытание пожарных кранов, зарядка огнетушителей, огнезащитная обработка деревянных конструкций концертного зала, приобретение огнетушителей, противопожарного оборудования.

	
	МБУ "Курганский городской инновационно -методический центр"
	
	
	52,971
	0,000
	52,971
	Обследование на электропожаробезопасность.

	
	МБУ г. Кургана "Курганский Дом молодежи"
	
	
	31,700
	31,260
	31,260
	Обследование на электропожаробезопасность, огнезащитная обработка, приобретение противопожарного оборудования, знаков, инвентаря, изготовление планов эвакуации.

	
	МАУ "Оздоровительный комплекс" г. Курган
	
	
	787,900
	713,400
	774,575
	Приобретение противопожарного оборудования, огнетушителей, наглядной агитации, заправка огнетушителей, проведение огнезащитной обработка  конструкций, замеры сопротивления изоляции, проектирование, монтаж "Стрелец-Мониторинг"и ремонт системы пожарной сигнализации.

	
	МБОУДО г Кургана "Детская музыкальная школа № 1"
	
	
	58,000
	 0,000
	58,00
	Разработка ПСД для монтажа системы пожарной сигнализации, огнезащитная обработка чердачного и подвального помещения.

	
	МБОУДО г. Кургана "Детская школа искусств им. В.А. Громова"
	
	
	136,95184
	131,47484
	136,952
	Ремонт системы пожарной сигнализации, испытание пожарных лестниц, погашение кредиторской задолженность за 2017г.

	
	МБОУДО г. Кургана "Детская художественная школа им. В.Ф. Ильюшина"
	
	
	120,000
	118,000
	118,000
	Монтаж системы "Стрелец-Мониторинг", ремонт системы пожарной сигнализации.

	 1.2
	в том числе учреждения культуры:
	 
	 
	759,000
	649,000
	649,000
	 

	 
	МБУК "БИС г. Кургана"
	 
	 
	188,000
	188,000
	188,000
	Приобретение противопожарного оборудования, огнетушителей, наглядной агитации, заправка огнетушителей, проведение огнезащитной обработке  конструкций, замеры сопротивления изоляции, проектирование, монтаж "Стрелец-Мониторинг" и ремонт системы пожарной сигнализации.

	 
	МБУ г. Кургана "КСЦ Черемушки"

	 
	 
	44,800
	44,800
	44,800
	Монтаж системы "Стрелец-Мониторинг", ремонт системы пожарной сигнализации.

	 
	МБУ г. Кургана "Городской Центр культуры и досуга"
	 
	 
	196,200
	86,200
	86,200
	Испытание кранов на водоотдачу, обследование на электропожаробезопасность, заправка огнетушителей, определение фактического расхода воды внутреннего пожарного водопровода, огнезащитная обработка, обучение по пожарной безопасности, разработка программы по пожарной безопасности, подготовка ПСД.

	
	МБУ г. Кургана "Городской Дом культуры им. Горького"
	
	
	330,000
	330,000
	330,000
	Перезарядка огнетушителей, приобретение огнетушителей, приобретение оборудования, монтаж системы "Стрелец-Мониторинг", ремонт пожарной сигнализации.


Кассовое исполнение программы 72,94%

Фактическое исполнение программы 93,00%

1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений социальной сферы города Кургана на 2018-2020 годы»

	Наименование целевого индикатора
	Единица измерения
	Значение целевого индикатора
	Оценка баллы

	
	
	Утверждено по программе
	Достигнуто
	Отклонение

%

(гр.4-гр.3)/гр.3*100%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Проведение работ по проектированию,
 монтажу и ремонту систем автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и

управления эвакуацией  людей при пожаре, 

аварийного освещения на  объектах социальной сферы

 (12 объектов).
	Шт.
	12 
	12 
	-
	+1

	Проведение работ по проектированию и монтажу обособленных эвакуационных выходов в учреждениях, расположенных на первых этажах, ремонту и замене эвакуационных лестниц на   объектах социальной сферы (5 объектов). 
	Шт.
	5
	5
	-
	+1

	Установка прибора автоматической  передачи сигнала о пожаре на пульт пожарной части на  объектах социальной сферы 

(28 объектов).
	Шт.
	28
	28
	-
	+1

	Увеличение доли объектов, приведенных в соответствие нормативным требованиям противопожарной безопасности из общего количества объектов не соответствующих требованиям противопожарной безопасности (всего объектов,  не соответствующих требованиям противопожарной безопасности  73  объекта)
	%
	50
	50
	-
	+1

	Итого:
	
	
	
	
	+4


2. Динамика значений целевых индикаторов муниципальной программы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений социальной сферы города Кургана на 2018-2020 годы»

	№   
п\п
	Наименование целевого индикатора
	Ед. изм.
	Базовое значение индикатора в год предшествующий началу реализации программы
	Фактическое значение индикатора по годам реализации муниципальной программы
	Темп роста значения индикатора в отчетном году по сравнению с предыдущим годом, %
	Плановое значение индикатора в последний год реализации муниципальной программы

	1.
	 Показатели выполнения основных мероприятий:
	
	
	
	
	

	1.1
	Проведение работ по проектированию, 

монтажу и ремонту систем 

автоматической пожарной сигнализации,

 систем оповещения и

управления эвакуацией 

 людей при пожаре, 

аварийного освещения на  объектах 

социальной сферы

 (12 объектов).
	Шт.
	12 
	12 
	-
	10

	1.2
	Проведение работ по проектированию и монтажу обособленных эвакуационных выходов в учреждениях, расположенных на первых этажах, ремонту и замене эвакуационных лестниц на   объектах социальной сферы (5 объектов). 
	Шт.
	5
	5
	-
	2

	1.3
	Установка прибора автоматической  передачи сигнала о пожаре на пульт пожарной части на  объектах социальной сферы 

(28 объектов).
	Шт.
	28
	28
	-
	0

	1.4
	Увеличение доли объектов, приведенных в соответствие нормативным требованиям противопожарной безопасности из общего количества объектов не соответствующих требованиям противопожарной безопасности (всего объектов,  не соответствующих требованиям противопожарной безопасности  73  объекта)
	%
	50
	50
	-
	70


Ожидаемая эффективность муниципальной программы за отчетный период за  2018 год достигнута.

PAGE  
2

